# کتابچه اجرایی و الزام‌آور Nexa Studio — نسخه ۳٫۰

این سند قرارداد ساخت است، نه پیشنهاد. هر جمله با «باید» یا «ممنوع» الزام است. سازنده (انسان یا ایجنت) بدون تأیید مکتوب مالک حق ندارد الزامی را حذف، تغییر یا به فاز بعد موکول کند. هر الزام شناسه دارد (مثل R-12) و فقط وقتی «انجام‌شده» است که شواهد آزمون آن در گزارش ثبت شده باشد. مبنا: بررسی مستقیم مخزن davoodmehraban89/nexa-dev-bot در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶.

## ۰. قواعد حاکم بر ساخت

- R-01 — خروجی ساختگی ممنوع. هر صفحه باید به API واقعی وصل باشد. داده نمونه، دکمه بی‌اثر، موفقیت ساختگی و «به‌زودی» در ساخت ممنوع است. هر قابلیت یا کامل و آزموده است یا در UI وجود ندارد.

- R-02 — ترتیب فازها. G0 ← G1 ← G2 ← G3 ← G4. عبور از هر دروازه فقط با شواهد بخش ۱۱.

- R-03 — شواهد. هر PR باید شامل شرح تغییر، لینک CI روی SHA دقیق، خروجی تست، و برای هر قابلیت UI یک ویدئوی کوتاه از دستگاه واقعی باشد.

- R-04 — الزام سند برنده است. هرجا ساخت ساده‌تر با این سند تعارض داشت، سند اجرا می‌شود.

- R-05 — ابهام. سازنده فرض خود را در گزارش می‌نویسد و ساده‌ترین گزینه امن را اجرا می‌کند. فقط برای تصمیم‌های بخش ۱ باید از مالک بپرسد.

- R-06 — حفظ کد موجود. بازنویسی از صفر ممنوع است. تست‌های موجود باید سبز بمانند و هر تغییر رفتاری با تست RED سپس GREEN همراه باشد.

- R-07 — راز. توکن، کلید و متن منبع کاربر در لاگ، Audit، callback_data، URL، پیام تلگرام و کامیت ممنوع است.

## ۱. هدف و تصمیم‌های قفل‌شده

هدف: Mini App تلگرام روی همین Worker که کاربر در آن حساب GitHub خود را وصل می‌کند، مخازنش را می‌بیند، چند فایل را ویرایش می‌کند، Diff می‌بیند و با Safe Approval روی شاخه جدید Commit می‌زند.

| شناسه | تصمیم الزام‌آور |
| --- | --- |
| D-1 | همین مخزن، همین Worker، همین Durable Objectها و همین Safe Approval ادامه می‌یابند. |
| D-2 | M0 = فقط مالک. M1 = حداکثر ۱۰ کاربر دعوتی. M2 (عمومی) فقط پس از دروازه G4. |
| D-3 | دو روش اتصال GitHub، هر دو الزامی: روش A «ورود با GitHub» (GitHub App با توکن کاربر) و روش B «توکن شخصی Fine-grained با راهنمای گام‌به‌گام داخل برنامه» (بخش ۳). در M0 فقط روش B لازم است. |
| D-4 | توکن Classic (پیشوند ghp_) و هر توکن غیر Fine-grained ممنوع است و باید رد شود. |
| D-5 | توکن‌ها فقط سمت سرور، رمزنگاری‌شده و بدون بازگشت به Client. |
| D-6 | هر نوشتن روی GitHub فقط روی شاخه جدید و فقط با Safe Approval. نوشتن مستقیم روی default branch و Force-push ممنوع. |
| D-7 | Merge، Deploy و Rollback فقط برای platform_admin و با Safe Approval + TOTP. |
| D-8 | زیرساخت: Cloudflare Workers + Static Assets + D1 + Durable Objects. استفاده از Railway، Render، Supabase، Neon و VPS در MVP ممنوع است. |
| D-9 | UI فارسی RTL (کد همیشه LTR). Editor = CodeMirror 6. |
| D-10 | Billing، Marketplace، AI Copilot، API Playground، Preview Environment، Sandbox، تیم/سازمان و وب‌اپ مستقل تا پس از G4 ممنوع است. |

## ۲. وضعیت واقعی کد و الزام‌های اصلاحی

آنچه از کد خوانده شد و باید حفظ شود: اعتبارسنجی initData با HMAC و auth_date و مقایسه زمان‌ثابت (core/telegram-webapp-auth.js)؛ Editor چندفایلی با API (src/workspace-editor.js)؛ Workspace جدا برای هر کاربر با idFromName(ownerId) (core/workspace-store.js، durable/workspace-store.js)؛ Safe Approval با امضای HMAC، Replay Guard و Intent تغییرناپذیر (core/approval.js، core/durable-replay-store.js)؛ TOTP برای Merge/Deploy (bot.js)؛ Kill Switch، Incident و Automation Store.

R-27 — بازبینی کامل اولیه. این فایل‌ها در بازبینی من عمیق خوانده نشدند و سازنده باید پیش از هر تغییر کامل بخواند و در گزارش G0 بنویسد چه یافت: bot-legacy.js، فایل‌های menu، plugins/github، plugins/cloudflare، totp.js، workspace-policy.js، .github/workflows/*، پوشه test/.

الزام‌های اصلاحی بر کد موجود:

| شناسه | الزام |
| --- | --- |
| R-10 | تمام فایل‌های فشرده/تک‌خطی با Prettier فرمت و ESLint فعال شود، در کامیت جداگانه و بدون تغییر منطق. |
| R-11 | سقف Editor یکی شود: امروز مستندات ۳٬۰۰۰ نویسه/۱۲٬۰۰۰ بایت می‌گوید و پیش‌فرض Editor ۲۰٬۰۰۰ نویسه/۶۵٬۵۳۶ بایت است. یک مقدار مرجع در workspace-policy.js تعریف و با تست قفل شود. |
| R-12 | /health فقط ok برگرداند؛ نسخه از یک منبع واحد خوانده شود و با package.json و مستندات یکی باشد. |
| R-13 | Webhook: خطای پردازش‌شده → پاسخ 200 پس از ثبت؛ حذف تکراری با update_id (نگهداری ۲۴ ساعت). |
| R-14 | GitHubService به‌جای توکن ثابت، «ارائه‌دهنده اعتبار» بگیرد و GITHUB_TOKEN/defaultOwner مشترک پس از مهاجرت مالک حذف شود. |
| R-15 | ActionPolicy.evaluate ورودی {actor:{userId,role}, grant, action, approved} بگیرد؛ دلایل فعلی حفظ شوند. |
| R-16 | توکن Approval به userId + action + repoId + baseSha + digest گره بخورد و کلید امضا نسخه‌دار (قابل چرخش) باشد. |
| R-17 | TOTP برای هر کاربر جدا، رمزنگاری‌شده و با ثبت آخرین step مصرف‌شده؛ یک کد در همان پنجره دوبار پذیرفته نشود. |
| R-18 | Audit به D1 با userId، requestId، هش هدف، ریسک و نتیجه؛ کاربر باید رویدادهای خودش را در صفحه Activity ببیند. |
| R-19 | هر فایل Workspace revision داشته باشد و PUT با If-Match؛ تضاد → 409، نه بازنویسی. |
| R-20 | TTL پیش‌فرض Workspace ۲۴ ساعت، قابل‌تنظیم، و کاربر بتواند فوراً حذفش کند. |
| R-21 | listRepositories تمام صفحه‌ها را با per_page=100 و پیمایش هدر Link بخواند (امروز فقط ۲۰ مخزن). |
| R-22 | نویسنده Commit = کاربر GitHub (login + ایمیل noreply او) و در پیام، خط Co-authored-by: Nexa Studio؛ هویت ثابت «Nexa Dev Bot» حذف شود. |
| R-23 | Rate Limit به‌ازای کاربر و IP + سهمیه روزانه (درخواست GitHub، بایت Draft، Commit). عبور → 429 با پیام فارسی. |
| R-24 | CSP صفحه Mini App بدون unsafe-inline (nonce یا hash)؛ صفحه از رشته JS به web/ منتقل شود. |
| R-25 | Kill Switch سه‌سطحی (پلتفرم، کاربر، اتصال)؛ بازکردن قفل فقط با TOTP. |
| R-26 | G0: Commit واقعی Phase 1 روی شاخه nexa/edit-* با Approval واقعی انجام و ثبت شود؛ main بدون تغییر بماند؛ شواهد GitHub، Cloudflare و تلگرام یکسان باشند. |

## ۳. مرکز اتصال GitHub (الزام اصلی این نسخه)

هدف قابل‌آزمون: کاربر عادی و بدون دانش فنی، فقط با خواندن راهنمای داخل برنامه، در کمتر از ۵ دقیقه حساب GitHub خود را وصل می‌کند، همه مخازنش را می‌بیند و روی آن‌ها کار می‌کند.

### ۳.۱ الزام‌های عمومی

- C-01 صفحه «اتصال‌ها» دو کارت دارد: «ورود با GitHub» (روش A) و «اتصال با توکن — راهنمای گام‌به‌گام» (روش B). در M0 فقط کارت دوم نمایش داده شود.

- C-02 هر دو روش یک خروجی دارند: یک ردیف در github_connections با auth_type برابر app_user یا fine_grained_pat. بقیه سیستم نباید بین دو نوع فرق بگذارد.

- C-03 کاربر می‌تواند چند اتصال داشته باشد (یکی برای حساب شخصی، یکی برای هر سازمان).

- C-04 پس از اتصال، فهرست کامل مخازن (همه صفحه‌ها) با سوئیچ «فعال در Nexa» برای هر مخزن و دکمه «فعال‌سازی همه» نمایش داده شود. پیش‌فرض همه غیرفعال است و Nexa فقط روی مخزن فعال عمل می‌کند (Grant).

- C-05 وضعیت هر اتصال یکی از این‌هاست: فعال، در حال انقضا (۱۴ روز یا کمتر)، منقضی، نیازمند توجه، قطع‌شده. دکمه‌ها: «بررسی دوباره»، «تعویض توکن»، «قطع اتصال».

### ۳.۲ روش B: توکن Fine-grained — ویزارد هفت‌گامی (متن‌ها باید عیناً در UI باشند)

| گام | عنوان در UI | محتوا و رفتار الزامی |
| --- | --- | --- |
| ۱ | توکن چیست؟ | «توکن مثل یک کلید موقت است. Nexa فقط همان دسترسی‌هایی را دارد که تو در GitHub به توکن می‌دهی و هر لحظه می‌توانی آن را در GitHub حذف کنی.» |
| ۲ | ساخت توکن در GitHub | دکمه «باز کردن صفحه ساخت توکن» به https://github.com/settings/personal-access-tokens/new. سازنده باید آزمایش کند که GitHub پارامترهای پیش‌پر را برای Fine-grained پشتیبانی می‌کند یا نه؛ اگر پشتیبانی نشد فقط راهنمای دستی گام ۳ باقی بماند. |
| ۳ | تنظیم فرم GitHub | جدول زیر (مقدارها باید دقیقاً همین باشد). |
| ۴ | کپی توکن | «روی Generate token بزن. توکن با github_pat_ شروع می‌شود و فقط یک‌بار نمایش داده می‌شود؛ همان لحظه کپی کن.» |
| ۵ | چسباندن توکن | فیلد توکن + دکمه «بررسی توکن». هشدار ثابت: «توکن را داخل چت ربات نفرست؛ فقط در همین فیلد بچسبان.» |
| ۶ | نتیجه بررسی | نام کاربری GitHub، نوع توکن، تاریخ انقضا، تعداد مخازن در دسترس، وضعیت هر مجوز، و انتخاب مخازن برای فعال‌سازی. |
| ۷ | تست امن نوشتن | کاربر یک مخزن انتخاب می‌کند؛ سیستم با Safe Approval یک شاخه موقت می‌سازد و حذف می‌کند تا ثابت شود نوشتن واقعاً کار می‌کند. تا این گام موفق نشود، اتصال «کامل» حساب نمی‌شود و فقط خواندن مجاز است. |

جدول گام ۳ — تنظیمات فرم GitHub:

| فیلد در GitHub | مقدار الزامی |
| --- | --- |
| Token name | Nexa Studio |
| Expiration | ۹۰ روز (بیشتر از ۳۶۶ روز یا «No expiration» ممنوع؛ UI باید این را بگوید) |
| Resource owner | حساب خودت، یا سازمانی که می‌خواهی وصل کنی |
| Repository access | «All repositories» برای وصل‌کردن کل GitHub، یا «Only select repositories» برای محدودتر |
| Contents | Read and write |
| Pull requests | Read and write |
| Actions | Read-only |
| Issues | Read-only (اختیاری) |
| Metadata | Read-only (خودکار فعال است) |
| هر مجوز دیگر (Administration، Workflows، Secrets، Webhooks، …) | هیچ‌کدام را نده |

در گام ۳ باید یک متن هشدار ثابت بیاید: «توکن با گزینه All repositories روی همه مخازن همان Resource owner اختیار نوشتن دارد؛ Nexa خودش فقط روی مخازنی کار می‌کند که تو در Nexa فعال کرده‌ای، ولی خود توکن در GitHub همچنان همان دسترسی را دارد.»

### ۳.۳ اعتبارسنجی سروری توکن

- C-10 قالب: عبارت ^github_pat_[A-Za-z0-9_]{20,255}$. پیشوندهای ghp_، gho_، ghu_، ghs_، ghr_ و هر چیز دیگر رد شود با پیام: «این نوع توکن دسترسی گسترده دارد. توکن Fine-grained بساز.»

- C-11 فراخوانی GET https://api.github.com/user با توکن. پاسخ 401 → «توکن نامعتبر است یا منقضی شده.»

- C-12 هدر github-authentication-token-expiration باید خوانده شود. نبودن هدر (توکن بدون انقضا) یا انقضای کمتر از ۷ روز → رد با توضیح فارسی.

- C-13 فهرست مخازن با GET /user/repos?per_page=100&sort=updated و پیمایش کامل هدر Link؛ اگر Resource owner یک سازمان بود، GET /orgs/{org}/repos هم خوانده شود. فهرست گروه‌بندی‌شده بر اساس owner نمایش داده شود.

- C-15 آزمون خواندن بدون اثر جانبی: خواندن ریشه Contents، فهرست PRها و فهرست Actions روی یک مخزن؛ برای هر مجوز نتیجه «خواندن تأیید شد» یا «دسترسی ندارد» نمایش داده شود. مجوزهای نوشتن فقط در گام ۷ آزموده می‌شوند.

- C-16 گام ۷: ساخت شاخه nexa/connection-test-<8hex> از HEAD شاخه پیش‌فرض و حذف همان شاخه، با Safe Approval از نوع WRITE. خطای 403 باید نام مجوز گمشده را بگوید (مثلاً «Contents: Read and write را فعال کن»). هیچ فایل یا شاخه دیگری نباید ساخته یا حذف شود.

- C-17 ذخیره: توکن با AES-GCM رمز شود؛ در D1 فقط این‌ها نگهداری شود: last4، پیشوند، expires_at، github_login، github_user_id، resource_owner، created_at، last_verified_at، status.

- C-18 توکن هرگز به Client برنمی‌گردد. UI فقط github_pat_••••ab12 نشان می‌دهد.

- C-19 اتصال مجدد برای همان github_user_id و resource_owner = تعویض توکن، نه اتصال دوم.

- C-20 هر github_user_id فقط به یک کاربر Nexa متصل می‌شود. اتصال دوم رد شود: «این حساب GitHub قبلاً به کاربر دیگری وصل است.»

- C-21 پایش انقضا با Cron Trigger روزانه؛ اعلان تلگرام در ۱۴، ۳ و ۰ روز مانده؛ پس از انقضا همه عملیات آن اتصال رد و وضعیت «منقضی» شود.

- C-22 پاسخ 401 یا 403 از GitHub → وضعیت «نیازمند توجه» + پیام فارسی مشخص؛ تلاش مجدد بی‌پایان ممنوع.

- C-23 قطع اتصال: حذف توکن رمزشده، لغو Grantها، پاک‌کردن Workspaceهای وابسته. UI باید بگوید: «Nexa نمی‌تواند توکن را در GitHub باطل کند؛ آن را از https://github.com/settings/personal-access-tokens هم حذف کن.»

- C-24 همه رویدادهای اتصال (ساخت، تأیید، تعویض، خطا، قطع) بدون توکن در Audit ثبت شود.

### ۳.۴ محافظت از توکن در تلگرام

- C-30 توکن فقط داخل Mini App وارد می‌شود. اگر پیام متنی به ربات با الگوی github_pat_ یا ghp_/gho_/ghu_/ghs_/ghr_ شروع شد، ربات باید فوراً آن پیام را با deleteMessage حذف کند، هشدار «توکن در چت قرار گرفت و باید در GitHub باطل شود» با لینک حذف بدهد و محتوا را هرگز پردازش، ذخیره یا لاگ نکند.

- C-31 فیلد توکن: type=password، autocomplete=off، autocapitalize=off، spellcheck=false؛ پس از ارسال مقدار از DOM پاک شود؛ ذخیره در localStorage یا URL ممنوع.

- C-32 ارسال فقط با POST /api/v1/connections/pat و بدنه JSON، بدون کش. ثبت بدنه درخواست در لاگ ممنوع و با تست خودکار (middleware پاک‌سازی) قفل شود.

- C-33 حداکثر ۵ تلاش اتصال در ساعت برای هر کاربر.

- C-34 محدودیت‌های شناخته‌شده باید در گام ۱ و ۳ نمایش داده شوند: توکن Fine-grained فقط یک Resource owner دارد؛ مخزن‌های حساب دیگران که تو فقط Collaborator آن‌ها هستی با این توکن در دسترس نیستند؛ سازمان‌ها ممکن است PAT را غیرفعال کرده یا تأیید مالک سازمان بخواهند. برای هر سازمان یک اتصال جداگانه بساز.

### ۳.۵ روش A: ورود با GitHub (GitHub App)

- A-01 ثبت GitHub App با گزینه‌های «Request user authorization (OAuth) during installation» و «Expire user authorization tokens» روشن؛ Webhook با secret؛ حداقل مجوز: Contents Read and write، Pull requests Read and write، Actions Read-only، Metadata Read-only؛ Callback = https://<دامنه>/api/v1/connections/github/callback.

- A-02 جریان: state تصادفی یک‌بارمصرف ۱۰ دقیقه‌ای وابسته به سشن ← تبادل code ← دریافت access و refresh token (مدت انقضا از پاسخ expires_in خوانده شود، نه ثابت در کد) ← GET /user، GET /user/installations، GET /user/installations/{id}/repositories.

- A-03 هر installation_id از URL نادیده گرفته شود؛ فقط از GET /user/installations پذیرفته می‌شود.

- A-04 چرخش refresh token اتمیک ذخیره شود؛ شکست refresh → وضعیت «نیازمند ورود دوباره».

- A-05 Webhookهای installation، installation_repositories و github_app_authorization پس از بررسی امضای X-Hub-Signature-256، ظرف ۶۰ ثانیه Grantها را به‌روز کنند.

- A-06 نوشتن روی GitHub همیشه با توکن کاربر. نوشتن با توکن نصب ممنوع است.

- A-07 تا وقتی App ثبت و آزمون نشده، کارت روش A در UI نمایش داده نشود (R-01).

## ۴. مدل داده، رمزنگاری و مهاجرت

جدول‌های D1 (الزامی، با مهاجرت نسخه‌دار در migrations/ و برنامه بازگشت برای هر مهاجرت):

| جدول | ستون‌های اصلی |
| --- | --- |
| users | id، telegram_id (یکتا)، role (platform_admin/user)، status (invited/active/suspended)، created_at |
| invites | code_hash، created_by، used_by، expires_at، used_at |
| github_connections | id، user_id، auth_type، github_user_id (یکتا)، github_login، resource_owner، enc_access، enc_refresh، key_id، token_last4، expires_at، status، last_verified_at |
| repo_grants | id، user_id، connection_id، repo_id، full_name، enabled، verified_at |
| workspace_index | id، user_id، repo_id، state، expires_at (متن Draft فقط در Durable Object) |
| audit_events | id، user_id، request_id، action، risk، target_hash، outcome، ts |
| usage_counters | user_id، day، github_calls، draft_bytes، commits |
| totp_enrollments | user_id، enc_secret، last_step، enrolled_at |

رمزنگاری (S-01 تا S-05):

- S-01 توکن‌ها و secret TOTP با AES-GCM-256، IV تصادفی ۱۲ بایتی برای هر رکورد و AAD برابر user_id|record_id رمز شوند.

- S-02 کلید master در Secrets با شناسه نسخه (key_id) نگهداری شود و سازنده باید روال چرخش کلید را بنویسد و یک‌بار روی داده آزمایشی اجرا کند.

- S-03 هیچ جدول، لاگ یا پاسخ API نباید توکن خام یا متن Draft را ذخیره/برگرداند.

- S-04 حذف حساب کاربر باید همه توکن‌ها، Grantها، Workspaceها و Audit مربوط را طبق سیاست نگهداری پاک یا ناشناس کند؛ سازنده سیاست نگهداری Audit را (پیشنهاد: ۹۰ روز) در docs/retention.md بنویسد.

- S-05 مهاجرت مالک: مالک توکن Fine-grained خود را با ویزارد بخش ۳ وصل کند؛ پس از تأیید، GITHUB_TOKEN و defaultOwner از کد و از Secrets حذف شوند (wrangler secret delete GITHUB_TOKEN). چون wrangler.jsonc مقدار keep_vars: true دارد، حذف باید در داشبورد Cloudflare هم تأیید و شاهدش ثبت شود.

## ۵. هویت، سشن و دسترسی

- I-01 ورود: initData معتبر ← کاربر دعوت‌شده/فعال ← سشن امضاشده ۱۵ دقیقه‌ای. پس از آن initData در هر درخواست ارسال نشود.

- I-02 تلگرام‌آیدی ناشناس: فقط پیام «برای استفاده به دعوت نیاز داری» + فیلد کد دعوت. هیچ داده‌ای نمایش داده نشود. کد دعوت یک‌بارمصرف، هش‌شده و دارای انقضا باشد.

- I-03 user_id فقط از سشن سرور می‌آید؛ هر userId/ownerId در بدنه یا URL کلاینت نادیده گرفته شود.

- I-04 هر repoId سمت کلاینت اشاره‌گر است: پیش از خواندن، Grant فعال بررسی شود؛ پیش از نوشتن، دسترسی از GitHub دوباره تأیید شود (کش حداکثر ۶۰ ثانیه).

- I-05 Approval به userId + action + repoId + baseSha + digest گره می‌خورد و یک‌بارمصرف است (R-16).

- I-06 قطع اتصال، حذف نصب یا انقضای توکن → درخواست‌های بعدی ظرف ۶۰ ثانیه رد شوند.

- I-07 کاربر suspended هیچ عملیاتی (حتی خواندن) نداشته باشد.

- I-08 هر خطا صریح نمایش داده شود؛ موفقیت ساختگی ممنوع (حفظ رفتار فعلی کد).

| عمل | شرط |
| --- | --- |
| خواندن فایل/Diff | سشن + Grant فعال + دسترسی زنده GitHub |
| ویرایش Draft | همان + Workspace متعلق به کاربر + If-Match |
| Commit روی شاخه جدید | همان + Safe Approval + baseSha تازه |
| ساخت PR | همان + مجوز PR کاربر در GitHub |
| تست امن نوشتن اتصال | Safe Approval (WRITE) |
| Merge / Deploy / Rollback | فقط platform_admin + Safe Approval + TOTP |
| قطع اتصال / حذف حساب | سشن + تأیید صریح + Audit |

## ۶. معماری و ماژول‌های جدید

- Worker واحد (همین مخزن) + Static Assets برای web/ (Vite + React + TypeScript). API زیر /api/v1/*؛ مسیرهای قدیمی /workspace/* تا پایان M0 سازگار می‌مانند.

- Durable Objectها: WorkspaceStore به‌ازای هر کاربر (idFromName(userId))، ApprovalReplayGuard، KillSwitch سه‌سطحی.

- D1: جدول‌های بخش ۴. Cron Trigger روزانه برای پایش انقضا و پاکسازی.

- Rate Limiting بومی Cloudflare + سهمیه per-user در D1/DO.

- ماژول‌های جدید: src/db/، src/auth/session.js، src/auth/github-pat.js، src/auth/github-app.js، src/crypto/envelope.js، src/limits/، src/notify/، web/.

- حذف از MVP: Supabase، Neon، Render، Railway، VPS/Docker.

## ۷. فهرست API (همه زیر /api/v1، همه با سشن و محدودیت نرخ)

| روش و مسیر | کار | نکته الزامی |
| --- | --- | --- |
| POST /session | initData ← سشن | رد اگر auth_date قدیمی‌تر از ۱ ساعت |
| POST /invites/redeem | مصرف کد دعوت | ۵ تلاش در ساعت |
| POST /connections/pat | بررسی و ذخیره توکن | بخش ۳.۳؛ بدنه هرگز لاگ نشود |
| GET /connections/github/start و /callback | روش A | state یک‌بارمصرف |
| GET /connections | وضعیت اتصال‌ها | بدون توکن |
| POST /connections/:id/verify-write | تست امن نوشتن | Safe Approval |
| DELETE /connections/:id | قطع اتصال | تأیید صریح |
| GET /repos و PUT /repos/:id/grant | فهرست و فعال‌سازی | صفحه‌بندی کامل |
| GET /repos/:id/tree و /file | مرور فایل | Grant + دسترسی زنده |
| POST /workspaces، GET/PUT /workspaces/:id/files | Workspace | revision و If-Match، خطای 409 |
| POST /workspaces/:id/ready | ساخت Intent و Approval | پیام Commit الزامی |
| POST /intents/:id/approve | تأیید و اجرا | یک‌بارمصرف |
| GET /activity | Audit کاربر | فقط رویدادهای خودش |
| POST /telegram/webhook | ربات | secret + حذف تکراری update_id |

## ۸. تجربه کاربری و راهنمای داخل برنامه

صفحه‌ها (همه الزامی در G1/G2): خانه، اتصال‌ها (ویزارد بخش ۳)، مخازن، Workspace/Editor، Diff و Commit، فعالیت، تنظیمات، راهنما.

- U-01 Editor: CodeMirror 6 با شماره خط، رنگ‌بندی نحو، جست‌وجو، Undo/Redo، تب چندفایلی، شمارنده بایت هم‌سقف سرور، ذخیره خودکار با نشانگر وضعیت.

- U-02 هنگام تضاد نسخه (409) دو گزینه واضح: «نگه‌داشتن نسخه من» / «بارگیری نسخه جدید». بازنویسی بی‌صدا ممنوع.

- U-03 پیش از Approval: مخزن، شاخه، فایل‌ها، نوع تغییر و پیام Commit نمایش داده شود.

- U-04 هر فیلد متن راهنمای حداکثر دو خطی دارد؛ هر خطا فارسی است و قدم بعدی را می‌گوید؛ هر صفحه خالی دکمه‌ای برای اقدام بعدی دارد.

- U-05 فارسی RTL، کد LTR، تم تلگرام، هدف لمسی حداقل ۴۴ نقطه، کنتراست کافی، اندازه فونت قابل‌تنظیم.

U-10 — بخش «راهنما» با این شش راهنمای گام‌به‌گام (متن و لینک‌ها کامل، نه عنوان خالی):

| راهنما | محتوا |
| --- | --- |
| ساخت توکن | همان هفت گام بخش ۳.۲ با لینک مستقیم GitHub |
| اتصال یک سازمان | یک اتصال جدا برای هر سازمان؛ در صورت غیرفعال بودن PAT، درخواست از مالک سازمان |
| توکن منقضی شد | چگونه توکن جدید بسازد و «تعویض توکن» بزند |
| چرا Commit نمی‌شود (403) | کدام مجوز را در GitHub فعال کند، با جدول بخش ۳.۲ |
| قطع اتصال و حذف توکن | قطع در Nexa + حذف توکن در GitHub با لینک |
| امنیت من | توکن کجا ذخیره می‌شود، چه کسی نمی‌تواند ببیند، چگونه همه چیز پاک شود |

## ۹. آزمون‌های پذیرش (هر ردیف یک تست خودکار یا یک آزمون ثبت‌شده)

| شناسه | آزمون | نتیجه الزامی |
| --- | --- | --- |
| T-01 | IDOR: کاربر B با repoId یا workspaceId کاربر A | همیشه 403/404 |
| T-02 | initData دستکاری‌شده یا قدیمی‌تر از ۱ ساعت | رد |
| T-03 | callback روش A بدون state معتبر یا با state مصرف‌شده | رد |
| T-04 | توکن Classic (ghp_…) در ویزارد | رد با پیام توضیحی |
| T-05 | توکن بدون تاریخ انقضا یا با انقضای کمتر از ۷ روز | رد |
| T-06 | اتصال یک github_user_id به دو کاربر Nexa | اتصال دوم رد |
| T-07 | ارسال github_pat_… در چت ربات | پیام حذف شود، هشدار بیاید، هیچ ردی در لاگ/D1 نباشد |
| T-08 | جست‌وجوی متنی (grep) در خروجی لاگ و Audit برای توکن و متن Draft | هیچ نتیجه‌ای |
| T-09 | توکن بدون مجوز Contents: write → تست امن نوشتن | شکست با نام مجوز گمشده؛ اتصال فقط‌خواندنی بماند |
| T-10 | حذف توکن در GitHub سپس درخواست جدید | ظرف ۶۰ ثانیه وضعیت «نیازمند توجه» |
| T-11 | دوبار زدن «تأیید» | اثر دوم صفر |
| T-12 | استفاده دوباره از یک کد TOTP | رد |
| T-13 | دو ویرایش هم‌زمان یک فایل | 409، بدون از دست رفتن داده |
| T-14 | مسیرهای ../، مطلق، کلید خصوصی، LFS، باینری | رد |
| T-15 | عبور از سهمیه و Rate Limit | 429 با پیام فارسی |
| T-16 | قفل اضطراری کاربر/اتصال/پلتفرم | WRITE و DESTRUCTIVE متوقف، READ طبق سطح قفل |
| T-17 | انقضای توکن | اعلان‌های ۱۴/۳/۰ روز و رد عملیات پس از انقضا |
| T-18 | قطع اتصال | توکن و Grantها و Workspaceهای وابسته پاک |
| T-19 | کاربر ناشناس یا suspended | هیچ داده‌ای نمایش داده نشود |
| T-20 | هر ویدئو/آزمون روی Android و iOS واقعی | همه صفحه‌ها سالم و RTL |

## ۱۰. فازها، دروازه‌ها و شواهد

| دروازه | خروجی الزامی | شرط عبور (شواهد در گزارش) |
| --- | --- | --- |
| G0 | R-10 تا R-13، R-26، R-27 | تست‌ها سبز؛ Commit واقعی Phase 1 با Approval واقعی؛ main تغییر نکرده؛ گزارش فایل‌های بررسی‌نشده |
| G1 (M0) | web/ با CodeMirror 6؛ ویزارد روش B کامل (بخش ۳.۲ تا ۳.۴)؛ مهاجرت مالک و حذف GITHUB_TOKEN (S-05)؛ R-19، R-20، R-21، R-24؛ بخش راهنما | T-04 تا T-09، T-13، T-14، T-20 سبز؛ مالک ۲ هفته استفاده روزانه بدون Commit گم‌شده یا تکراری |
| G2 | D1 و مهاجرت‌ها؛ سشن و دعوت؛ Grantها؛ R-14 تا R-18، R-22، R-23، R-25؛ روش A (اگر App ثبت و آزموده شد) | تمام T-01 تا T-20 سبز؛ آزمون A/B با دو حساب GitHub واقعی |
| G3 (M1) | بتای حداکثر ۱۰ کاربر دعوتی، ۴ هفته | صفر نشت داده؛ بازبینی امنیتی مستقل توسط یک متخصص انسانی؛ گزارش هفتگی استفاده و خطا |
| G4 | تصمیم مکتوب درباره عرضه عمومی | گزارش بررسی حقوقی/تحریم/پرداخت؛ هزینه واقعی ماهانه؛ نگهداشت کاربر؛ بدون این‌ها M2 ممنوع |

معیار G4 (الزام‌آور مگر مالک مکتوب تغییر دهد): حداقل ۵ نفر از ۱۰ کاربر بتا در ۴ هفته، هر هفته دست‌کم یک Commit واقعی. اگر نشد، مشکل «ارزش محصول» است و افزودن امکانات ممنوع است.

## ۱۱. الزامات عملیاتی

- O-01 دو محیط جدا: staging و production با ربات، Secrets و D1 جدا.

- O-02 هر Deploy با SHA دقیق CI و امکان بازگشت به نسخه قبلی Worker؛ روال بازگشت یک‌بار آزمایش و ثبت شود.

- O-03 پشتیبان D1 (Time Travel/Export) و آزمون بازیابی پیش از G3.

- O-04 آزمون دسترسی از ایران برای Mini App و API روی دست‌کم دو اپراتور موبایل و یک اینترنت ثابت؛ ثبت زمان، اپراتور، خطا و نتیجه. تلگرام در ایران فیلتر است؛ هیچ SLO یا وعده دسترسی بدون این داده نوشته نشود.

- O-05 گزارش هزینه ماهانه (Workers، D1، DO) از G1 به بعد.

- O-06 هشدار خودکار برای نرخ خطا، تأخیر و رویدادهای امنیتی (رد امضا، تلاش اتصال زیاد).

- O-07 استفاده از Railway، Render، Supabase، Neon و VPS ممنوع مگر با تصمیم مکتوب مالک و نیاز اثبات‌شده.

## ۱۲. ریسک‌های شناخته‌شده و پاسخ الزامی

| ریسک | پاسخ الزامی |
| --- | --- |
| توکن «All repositories» روی همه مخازن اختیار نوشتن دارد | هشدار گام ۳؛ سازمان‌دهی Grant در Nexa؛ فقط شاخه جدید + Approval؛ هرگز نوشتن روی main |
| Fine-grained PAT فقط یک Resource owner دارد و مخازن دیگران را پوشش نمی‌دهد | نمایش در UI؛ چند اتصال برای هر owner/سازمان |
| سازمان PAT را غیرفعال می‌کند | راهنمای «اتصال سازمان» و پیام روشن؛ روش A برای این حالت |
| انقضای توکن | C-21، T-17 |
| سقف نرخ GitHub برای هر توکن | کش شرطی با ETag، Backoff، صف و نمایش پیام «محدودیت GitHub» |
| فیلتر تلگرام و Cloudflare از ایران | O-04؛ بدون داده واقعی هیچ وعده‌ای نداده شود |
| تحریم‌ها و شرایط GitHub برای کاربران مرتبط با ایران | بررسی رسمی و حقوقی پیش از G4؛ عرضه عمومی بدون آن ممنوع |
| پرداخت از ایران | Billing ممنوع تا روشن شدن راه پرداخت |
| مسئولیت نگهداری دسترسی نوشتن به کد دیگران | M1 فقط دعوتی و کوچک؛ بازبینی امنیتی انسانی پیش از G3 |

قاعده تمرکز: تا گذر از G0، Nexa Studio باید تنها پروژه فعال توسعه باشد. دلیل: ریسک اصلی اجرا، پراکندگی است نه کمبود امکانات.

## ۱۳. قالب گزارش سازنده (برای هر دروازه)

- فهرست شناسه‌های الزام انجام‌شده (R، C، A، S، I، U، T، O) با شاهد هر کدام (لینک PR، ویدئو، خروجی تست).

- فهرست الزام‌های انجام‌نشده با دلیل؛ هر مورد باید «مسدودشده توسط…» داشته باشد.

- نتیجه R-27 (فایل‌های بررسی‌نشده) و مشکلات یافت‌شده.

- فرض‌های ثبت‌شده (R-05).

- نسخه Worker فعال، SHA، لینک CI و تاریخ.

- ریسک باقیمانده و درخواست تأیید عبور از دروازه.

## پیوست: دستور آماده برای سازنده (کپی و ارسال شود)

نقش: مهندس ارشد نرم‌افزار و امنیت. مخزن: davoodmehraban89/nexa-dev-bot. این کتابچه (Nexa Studio نسخه ۳٫۰) قرارداد است و همه جمله‌های «باید/ممنوع» الزام‌آورند.

۱) پیش از هر کد، کل کتابچه و کد موجود را بخوان؛ فایل‌های فهرست R-27 را کامل بخوان و گزارش اولیه بده. ۲) به ترتیب G0 ← G1 ← G2 ← G3 جلو برو. در پایان هر دروازه بایست و گزارش بخش ۱۳ را با شواهد بده؛ ادامه فقط با تأیید مکتوب مالک. ۳) برای هر تغییر رفتاری ابتدا تست RED بنویس و سپس GREEN کن؛ تست‌های موجود را سبز نگه دار؛ بازنویسی از صفر ممنوع. ۴) ویزارد اتصال با توکن (بخش ۳) باید دقیقاً با متن‌ها، فیلدها و اعتبارسنجی‌های همان بخش ساخته شود؛ هیچ مرحله‌ای را ساختگی، نمایشی یا «بعداً» نگذار. ۵) توکن، کلید و متن منبع هرگز در لاگ، Audit، callback_data، URL، پیام تلگرام یا کامیت نیاید. پیام حاوی توکن را حذف کن. ۶) هر جا یک الزام با راحتی ساخت تعارض داشت، الزام اجرا می‌شود. هر ابهام: ساده‌ترین گزینه امن + ثبت فرض. ۷) از ابزارها یا زیرساخت خارج از بخش ۶ استفاده نکن. ۸) خروجی هر دروازه باید روی دستگاه واقعی (Android و iOS) با ویدئو اثبات شود.